Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Grupo Mager SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | Renovación Tecnológica |
| Fecha de preparación | 11/08/2025 |
| Cliente | Grupo Mager Spa |
| Patrocinador principal | Mariela García |
| Gerente Solicitante | Geraldina González |
| Gerente Ejecutante | Esteban Cornejo |

Propósito y justificación del proyecto

Una corredora de seguros en Viña del Mar, Mager, se enfrenta a un problema crítico derivado de la falta de un sistema centralizado. Actualmente, la gestión de sus clientes y pólizas se realiza a través de procesos manuales y dispersos, lo que genera una serie de ineficiencias y riesgos operacionales que amenazan la sostenibilidad del negocio. La ausencia de una base de datos unificada impide una visión clara y precisa de la operación. La búsqueda de información de clientes y el seguimiento de sus pólizas se vuelve una tarea lenta y poco eficiente. El impacto más significativo de esta problemática se observa en la gestión de las renovaciones de pólizas. Al no existir un sistema que automatice los recordatorios y el seguimiento, la empresa experimenta una notable pérdida de clientes e ingresos, ya que muchas pólizas no se renuevan a tiempo. Más allá de la pérdida económica, la falta de datos centralizados y de reportes automáticos afecta directamente la toma de decisiones. La empresa carece de la capacidad para conocer con exactitud métricas esenciales para el negocio, como el número total de clientes, la cantidad de pólizas vigentes o vencidas, y la ganancia o pérdida mensual. Esta opacidad en los datos impide la trazabilidad de las operaciones y limita la capacidad de la gerencia para planificar estrategias de crecimiento, identificar áreas de mejora y evaluar el rendimiento del negocio.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto ClientMager de Grupo Mager SPA consta de 3 entregables cada uno está separada en base a su propio módulo con su tiempo y costo monetario respectivo, el orden es el siguiente: - Front-End - Back-End - Despliegue de aplicación El tiempo total en el desarrollo de los módulos será de 5 meses con un costo monetario total de CLP$

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Organizar más fácilmente pólizas de seguro y clientes. | Mejora en el manejo de los clientes y sus pólizas de seguro. |
| Garantizar Funcionamiento 24/7 de la aplicación. | Implementación exitosa de la plataforma y aumento en los ingresos online. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Concretar la digitalización de procesos de Mager Spa , en el tiempo estipulado. | Finalización de cada módulo según el cronograma establecido. |
| Costo |  |
| Mantener el costo total dentro del rango estipulado. | Desviación presupuestaria menor al 5%. |
| Calidad |  |
| Cumplir con los estándares de calidad en la implementación tecnológica para asegurar la entrega de un producto acorde a lo precisado. | Aprobación del QA en cada módulo sin necesidad de trabajos significativos. |

Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos en la implementación de la infraestructura. - Superar el presupuesto estimado de $. - Fallas en la integración de los nuevos sistemas con la infraestructura existente. - Baja adopción de la plataforma por parte de los clientes. - Resistencia al cambio por parte del personal.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Generación de Front-End: Duración 1 meses con un costo monetario de CLP$ | Septiembre 2025 |
| Generación de Back-End: Duración de 1 meses con un costo monetario de CLP$ | Enero de 2025 |
| Despliegue de Aplicación: Duración de 1 meses con un costo monetario de CLP$ | Diciembre de 2025 |
| Duración total: 5 meses |  |

Presupuesto inicial asignado

Generación de Front-End: CLP$

Generación de Back-End: CLP$

Despliegue de Aplicación: CLP$

de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Mariela Garcia | Gerente General | Dirección General |
| Gabriel Monroy | Gerente Comercial | Comercial |
| Leslie Mendoza | Gerente de Sucursales | Sucursales |
| Benjamín Castillo | Gerente de TI | Tecnología de la Información |
| Carlos Mattus | Jefe de Comunicaciones | Comunicaciones |

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Vicente Vasquez | Gerente del Proyecto | Gestión general de proyecto |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El gerente de proyecto tiene la autoridad para seleccionar y asignar los miembros del equipo según las necesidades del proyecto, en colaboración con el Gerente de RRHH. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El gerente de proyecto tiene autoridad para proponer ajustes presupuestarios dentro de un margen predefinido, pero cualquier variación significativa debe ser aprobada por el comité directivo. |
| Decisiones técnicas | El gerente de proyecto tiene la autoridad para tomar decisiones técnicas relacionadas con la implementación y desarrollo de la tecnología, con la consulta del equipo de TI cuando sea necesario. |
| Resolución de conflictos | El gerente de proyecto tiene la autoridad para mediar y resolver conflictos dentro del equipo de proyecto, escalando a la gerencia superior solo cuando no se pueda alcanzar una resolución interna. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | El gerente de proyecto debe escalar cualquier problema que exceda su nivel de autoridad, como decisiones financieras mayores o conflictos críticos, a la Gerente General o al comité directivo según corresponda. |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Marcelo Vásquez | Co-fundador |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Vásquez |  | Apruebo |
| Gabriel Monroy |  |  |
| Leslie Mendoza |  |  |